INFORME DE ESTADO Y HOJA DE RUTA

Plataforma web John Tours Perú

Funciones implementadas, preparación para producción y pendientes de dominio, hosting y correos corporativos

| FECHA DE ACTUALIZACIÓN 22 de julio de 2026 | ESTADO GENERAL Demostración funcional / preparación para producción |
| --- | --- |
| PROYECTO Agencia de Tours - John Tours Perú | PRÓXIMA ETAPA Infraestructura y datos empresariales reales |

RESUMEN EJECUTIVO La plataforma ya permite promocionar tours, orientar al cliente, simular y registrar reservas, preparar pagos, desbloquear contenido posterior a la separación y coordinar citas. Para operar comercialmente faltan datos legales definitivos, pagos reales verificados, dominio, hosting, base de datos productiva y correos corporativos.

# 1. Estado general

| Área | Estado | Resumen |
| --- | --- | --- |
| Experiencia pública | Implementado | Inicio, catálogo, detalle, confianza, publicidad y diseño adaptable. |
| Reserva y demostración | Implementado | Separación S/ 200, QR, código único, confirmación y modo sin cobro. |
| Contenido posterior al pago | Implementado | Guías PDF por destino, servicios extra y cita con mensaje formal. |
| Administración | Implementado base | Tours, reservas, pagos, configuración empresarial y políticas. |
| Pagos y correo reales | Preparado | Arquitectura lista; faltan credenciales, pruebas y configuración empresarial. |
| Dominio, hosting y correos | Pendiente | Se implementará cuando la empresa defina proveedor, dominio y cuentas. |

# 2. Funciones implementadas

## 2.1 Experiencia comercial y publicidad

Inicio de alto impacto con identidad azul, verde y dorada, buscador y llamadas a la acción.

Catálogo adaptable con filtros, precios, cupos, duración, moneda y destinos destacados.

Secciones de confianza, acompañamiento, experiencias exclusivas, testimonios, preguntas frecuentes, historia y redes sociales.

WhatsApp flotante con logo, disponibilidad del asesor, mensajes dinámicos y orientación según presupuesto, viajeros, fechas y destino.

Diseño adaptable para celulares, tablets y computadoras con animaciones moderadas y navegación accesible.

## 2.2 Reserva, separación y pago

Formulario de reserva con datos del pasajero, fecha del viaje y cantidad de personas.

Separación referencial de S/ 200, QR informativo y código único por reserva.

Envío del comprobante por WhatsApp para validación humana; no se confirma automáticamente sin revisión.

Integración preparada para Culqi y Yape, con cálculo del monto en backend y protección de claves privadas.

Modo demostración que permite presentar el recorrido completo sin realizar cobros.

## 2.3 Beneficios después del pago

Guías PDF personalizadas con logo, imagen referencial y extras para Cusco, Orlando, Oxapampa, Ica y Egipto.

Documento general para destinos nuevos que todavía no cuentan con una guía específica.

Planificador de cita con fecha, hora, modalidad y tema de atención.

Mensaje formal preparado con reserva, código de separación, monto y solicitud de adjuntar boleta o comprobante.

En modo prueba el mensaje solo se visualiza o copia; nunca se envía ni abre WhatsApp automáticamente.

## 2.4 Administración y backend

Panel para administrar tours, precios, monedas, cupos, imágenes, itinerarios e inclusiones.

Consulta de reservas, pagos y configuración empresarial.

Backend con Express, TypeScript, Prisma y MySQL; validación con esquemas y manejo centralizado de errores.

Servicios separados para autenticación, reservas, pagos, correo, contacto y operaciones.

Pruebas automáticas para políticas, testimonios, capacidad de salidas y adelantos.

# 3. Recorrido actual del cliente

Descubre la marca y consulta opciones según su presupuesto.

Filtra destinos y revisa el detalle completo del paquete.

Registra sus datos y crea una reserva pendiente.

Recibe un código único y las instrucciones para separar el cupo.

Envía el comprobante para validación manual.

Accede a la confirmación, los extras y la guía PDF del destino.

Prepara una cita formal con un asesor para revisar itinerario, documentos y saldo.

# 4. Seguridad y límites actuales

REGLA DE PRODUCCIÓN La demostración no debe confundirse con un cobro real. Antes de aceptar dinero se deben configurar credenciales empresariales, políticas publicadas, webhook, auditoría y pruebas completas.

Las claves privadas de Culqi solo deben existir en el backend y en variables seguras del hosting.

No se guardarán claves de Yape, códigos SMS, contraseñas bancarias ni datos de tarjetas.

El backend debe recalcular importes desde la reserva y registrar cada cambio de estado.

Las fotografías y testimonios finales deben contar con autorización verificable.

Los mensajes de WhatsApp se preparan, pero el cliente decide cuándo enviarlos.

# 5. Implementación futura: dominio, hosting y correos

Esta fase está prevista, pero no debe activarse hasta que John Tours entregue los datos oficiales y seleccione proveedores. La web conservará el diseño actual y sustituirá progresivamente los datos demostrativos.

## 5.1 Dominio

Definir y registrar el dominio oficial de la empresa.

Configurar DNS, HTTPS, redirección canónica y renovación automática.

Conectar el dominio al frontend, API y plataforma de correo sin exponer claves.

Actualizar enlaces, metadata, sitemap, redes sociales y documentos legales con la URL definitiva.

## 5.2 Hosting e infraestructura

Publicar el frontend en Vercel u otra plataforma compatible con Next.js.

Publicar la API en Railway, Render o un servidor administrado y conectar MySQL productivo.

Configurar variables de entorno, copias de seguridad, monitoreo, logs y alertas.

Separar ambientes de demostración, pruebas y producción.

Activar CDN, compresión de imágenes, límites de tráfico y recuperación ante fallos.

## 5.3 Correos corporativos

Cuentas sugeridas cuando exista el dominio oficial:

reservas@dominio-oficial: confirmaciones, citas y documentación del pasajero.

ventas@dominio-oficial: cotizaciones y seguimiento comercial.

soporte@dominio-oficial: asistencia antes, durante y después del viaje.

administracion@dominio-oficial: pagos, comprobantes y coordinación interna.

no-reply@dominio-oficial: notificaciones automáticas sin recepción de respuestas.

La configuración deberá incluir SPF, DKIM y DMARC, SMTP seguro, plantillas con identidad visual y pruebas de entregabilidad. Estos correos se mostrarán en la web únicamente cuando las cuentas existan y hayan sido verificadas.

# 6. Pendientes antes de publicar

| Nivel | Implementación pendiente |
| --- | --- |
| Prioridad alta | Razón social, RUC, dominio, políticas, datos de pago, precios, fechas, cupos e imágenes autorizadas. |
| Prioridad alta | Credenciales reales de Culqi/Yape, webhook, validación de pagos y pruebas transaccionales. |
| Prioridad alta | Base de datos productiva, copias de seguridad, cambio de credenciales demo y protección del panel administrativo. |
| Prioridad media | Correos corporativos, SMTP, plantillas automáticas y seguimiento de entregabilidad. |
| Prioridad media | SEO técnico, analítica, monitoreo de errores, rendimiento y accesibilidad. |
| Prioridad media | Libro de Reclamaciones, términos, privacidad, cancelaciones y reembolsos publicados. |
| Mejora futura | Calendario real de citas, recordatorios automáticos y registro del asesor asignado. |
| Mejora futura | Carga de comprobantes dentro de la web y auditoría completa de aprobación o rechazo. |

# 7. Información que debe entregar la empresa

Nombre de dominio elegido y responsable de su renovación.

Razón social, RUC, dirección, teléfonos y representantes autorizados.

Número, titular y QR empresarial de Yape; cuenta Culqi propia.

Lista definitiva de correos corporativos y responsables de cada bandeja.

Tours reales, precios, monedas, fechas, cupos, condiciones e inclusiones.

Políticas aprobadas de privacidad, cambios, cancelación y reembolso.

Fotografías, videos, testimonios y permisos de publicación.

# 8. Criterios para salir a producción

Dominio y certificado HTTPS activos.

Frontend, API y MySQL desplegados con copias de seguridad.

Correos corporativos verificados y plantillas probadas.

Pagos de prueba aprobados, webhook activo y conciliación verificada.

Políticas legales publicadas y datos empresariales completos.

Pruebas en móvil, escritorio, navegadores, accesibilidad y rendimiento.

Monitoreo, analítica, alertas y procedimiento de soporte definidos.

RECOMENDACIÓN FINAL Mantener la web en modo demostración hasta completar las prioridades altas. El siguiente avance recomendado es definir dominio y datos empresariales; después se configuran hosting, base de datos, pagos reales y correos corporativos en un ambiente de pruebas antes de publicar.